## Slide 1: 端末入替BusinessCounter同期問題
20230522

## Slide 2
A端末
B端末
運用監視ツール
Azure
POSシステム
①A端末精算後の
BusinessCounter値
②-1 対象店舗
一括配信起動
Business
Counter
バッチ処理
BLOB
Business
Counter
POSシステム
②-2
配信ファイル作成
③ POSシステム(CESettingTool.exe) A端末と同じレジ番号設定
＞現状
API①
④ POSシステム(Launcher.exe)起動 配信ファイルを
ローカルへ取得と反映

## Slide 3
①A端末（レジ番号：Y）精算完了
・POS4U.exe
②DB一括配信実行
・運用監視ツール
・Azure上のバッチ
③B端末の初期設定（レジ番号をYとして設定）
CESettingTool.exe
④B端末でPOS起動
Launcher.exe
＞問題の理解
問題点：
通常流れとして、①→②→③→④という順番で実行されると期待していますが、①と②の完了順番が逆になったときに、B端末のBusinessCounterが正しく更新できない問題発生可能
＞あるべき（正しい値）：
・切替元端末(A端末)の精算後のBusinessCounter値
＞問題発生時：
・切替元端末(A端末)の前回精算後のBusinessCounter値
または０からのBusinessCounter値

## Slide 4
①A端末（レジ番号：Y）精算完了
・POS4U.exe
②DB一括配信実行
・運用監視ツール
・Azure上のバッチ
③B端末の初期設定（レジ番号をYとして設定）
CESettingTool.exe
④B端末でPOS起動
Launcher.exe
＞問題の分析・対策の考え方
分析：
要点１）
①と②は別々の仕組みですから、実行の制御をつけることは難しい
要点２）
運用側コントロールでミス発生の可能性もある
対策：
案１）プログラマ改修
④B端末でLauncher.exe起動時のBusinessCounterデータは、一括配信ファイルから取得することではなく、AzureAPIでAzureDBデータを取得する
案２）運用
①→②→③→④という順番で実行

## Slide 5
A端末
B端末
運用監視ツール
Azure
POSシステム
①A端末精算後の
BusinessCounter値
②-1 対象店舗
一括配信起動
Business
Counter
バッチ処理
BLOB
Business
Counter
POSシステム
②-2
配信ファイル作成
③ POSシステム(CESettingTool.exe) A端末と同じレジ番号設定
＞案1）プログラマ改修案
API①
④-2 マスタ同期は配信ファイルをローカルへ取得と反映(BusinessCounter以外)
ⅱ)新規API
④ POSシステム(Launcher.exe)起動
④-１ ⅲ)新規APIでBusinessCounterをローカルへ取得と反映
ⅰ) 除外処理

## Slide 6
A端末
B端末
運用監視ツール
Azure
POSシステム
①A端末精算後の
BusinessCounter値
②-1 対象店舗
一括配信起動
Business
Counter
バッチ処理
BLOB
POSシステム
②-2
配信ファイル作成
④-2.マスタ同期は配信ファイルを
ローカルへ取得と反映
④-1.APIでBusinessCounterを
ローカルへ取得と反映
＞案1）プログラマ改修案(理想)
③ POSシステム(CESettingTool.exe) A端末と同じレジ番号設定
④ POSシステム(Launcher.exe)起動
API②
API①

## Slide 7
＞プログラマ改修点と工数
改修点：
ⅰ）Azure側DB一括配信対象からBusinessCounterテーブルを除外する
ⅱ）Azure側BusinessCounter取得APIを新規作成する
ⅲ）ローカル側SettingWinPOSTerminal.xmlのManageNoが０の場合、
Launcher.exe起動すると、マスタ同期実行時にⅱ）のAPIを呼出して自端末のBusinessCounterを取得し、 取得結果よりBusinessCounterを更新する
・取得成功、データ有りの場合、ローカルDBのBusinessCounterを挿入／更新する
・取得成功、データ無しの場合、スキップする
・API呼出失敗の場合、マスタ同期画面に「再試行」ボタンを押せる、POSシステムを起動させてしまわないようにする
工数：１０H
・開発 ４H
・単体テスト ４H
・Azureリリース後の検証テスト ２H

## Slide 8
＞ⅲ)詳細実現①
Lanucher起動 Step3 「POSシステムバージョンアップ」 後に 「POS入替DB更新」追加

## Slide 9
「POS入替DB更新」実行失敗の場合
ボタン押せる
・再試行
・再起動
・シャットダウン
「POS入替DB更新」実行成功の場合
ボタン押せない、終了
・再試行
・再起動
・シャットダウン
＞ⅲ)詳細実現②

## Slide 10
ManageNo！= 0の場合
ManageNo== 0、Azure側データ無しの場合
ManageNo== 0、BusinessCounter更新成功の場合
ManageNo== 0、Azure接続失敗の場合

## Slide 11: BusinessCounterデータAzureにアップロードされなかった
店舗 ：211 太田由良店
精算日時：2023/05/25 09:31:27
端末番号：3405
POSLogicWebService.svc/PutBusinessCounter/[CompanyCode]/[StoreCode]/[TerminalNo]
Azure側のログを確認しました
211 太田由良店の3405端末、2023/05/25 09:31精算時 BusinessCounterをAzureへアップのAPI履歴がないです。
直前のHW状況送信APIの履歴もないです
精算TransactionLog作成完了後、DBバックアップ処理があって、最終はHW状況送信とBusinessCounterアップロードです。
精算TransactionLog作成完了直後に電源OFFだと思います。

## Slide 12: 問題
BusinessCounterアップ失敗の場合、
Azure側最新ではない、データ見るともわからない
入替端末は古いデータでDB更新させて、基幹へ送信する時レシートNo重複問題になる

## Slide 13: 対策
BusinessCounterAtCloseテーブル新規作成
BusinessCounterアップ失敗の対策
入替データ更新の対策

## Slide 14: BusinessCounterAtCloseテーブル新規作成
BusinessCounterより、 BusinessDate、LasterUpdateDateTime追加

## Slide 15: 精算時BusinessCounterアップ
精算（現行）
・EndTran
・Batch
→①精算トランザクション集計完了
→②デビット端末日計
→③精算レポート印字
→④TRAN4U転送完了
→⑤TRAN4U停止
→⑥サイクリッククリア
→⑦ログ削除
→⑧中間取引削除
→⑨データベースバックアップと最適化
→⑩POSHW状況送信
→⑪BusinessCounterアップ
・未実行 ⇒ ×
・実行成功 ⇒ 〇
・実行失敗 ⇒ ×
精算（改修後）
・EndTran
・Batch
→①精算トランザクション集計完了
→②デビット端末日計
→③精算レポート印字
→④BusinessCounterアップ（自動再実行〇回）
・未実行 ⇒ ×
・実行成功 ⇒ 〇
・実行失敗 ⇒ 強制続行／リトライ
→⑤TRAN4U転送完了
→⑥TRAN4U停止
→⑦サイクリッククリア
→⑧ログ削除
→⑨中間取引削除
→⑩データベースバックアップと最適化
→⑪POSHW状況送信

## Slide 16: 入替データ更新の対策
Azureから入替データ取得
・①BusinessStateのBusinessDate
・②BusinessCounterAtCloseのBusinessDate
・③BusinessCounterAtCloseの採番情報
ManageNoが0の場合
・取得成功、データ有りの場合、データの営業日判断追加
①＞②：BusinessCounterAtCloseのデータは最新ではない、入替更新処理エラーになって、システム管理者に連絡対応、POSシステムを起動させてしまわないようにする
①＝②：ローカルDBのBusinessCounterに③を挿入／更新する
①＜②：Azure側BusinessState集計問題、ローカルDBのBusinessCounterに③を挿入／更新する
・取得成功、データ無しの場合、スキップする
・ API呼出失敗の場合、マスタ同期画面に「再試行」ボタンを押せる、POSシステムを起動させてしまわないようにする

## Slide 17: BusinessCounterアップ失敗後の更新影響
EJournalNo
EJournalSeqNo
ReceiptNo
TransactionNo
OpenCount
PointCardReqId
ValueCardReqId

## Slide 18: 改修範囲と概算工数
改修範囲
Azure：
①新規テーブル
②ストアド改修2本
③APIパラメータ改修
Local：
①バッチ実行順番
② BusinessCounterアップ失敗の処理
③入替DB更新処理
概算工数